المادة: عقود ومواصفات                                                     امتحان اعمال سنة

درجة الامتحان: 25 درجة                                                      الزمن: ساعة

أجب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح العبارة الخاطئة مع مراعاة الترتيب

- تستخدم عقود التكلفة والأجور فى حالة المشروعات القابلة لتغيير الكميات بها أثناء التنفيذ.

- تحدد مدة 30 يوم على الأقل لتقديم العطاءات من تاريخ اول اعلان فى الصحف اليومية ويجوز قصر المدة بحيث لا تقل عن خمسة عشر يوما.

- فى طريقة تنفيذ الأشغال على الذمة بالأمانة لا يحق للإدارة المالكة أن تعلن عن مناقصات جزئية أو تكلف إحدى الشركات بتنفيذ الأعمال.

- يقوم جهاز الإشراف التابع للجهة المالكة بالمشاركة فى إعداد قوائم الكميات وإعداد المستخلصات الدورية والختامى.

- يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 20% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق فى المطالبة بأى تعويض.

- يجوز بموافقة الجهة الإدارية وعلى مسئوليتها بالنسبة لصرف دفعات تحت الحساب صرف نسبة الـ 10% الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من احد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى 20 يوم من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

السؤال الثانى :

- ما هى مستندات المناقصة التى يوفرها مهندس المالك حتى يمكن طرح المشروع؟

- تكلم عن الاجراءات التى يجب على لجنة فتح المظاريف اتباعها اثناء فتح المظاريف؟

السؤال الثالث :

- يوجد العديد من انواع المقاولات, تكلم عن كل من مقاولة تسليم المفتاح ومقاولة محدودة الفئات؟

- متى يحق للجهة الإدارية الغاء المناقصة؟ ومتى يتم قبول العطاء الوحيد؟

مع اطيب امنياتى بالتوفيق -  د. رشا مازن