كلية الهندسة                                            قسم الهندسة المدنية – مستوى 400

المادة: عقود ومواصفات                                                  امتحان شفوى

درجة الامتحان: 30 درجة                                              الزمن: 15 دقيقة

الاسم:

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة :

- تحدد مدة 30 يوم على الأقل لتقديم العطاءات من تاريخ اول اعلان فى الصحف اليومية بحيث لا تزيد عن 3 اشهر من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

- إذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يرجع إلى إجمالى الأسعار ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام.

- يراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات اضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت البت فى المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما.

- إذا لم يقم المقاول بوضع لافتة خاصة بالمشروع بالموقع يحق للإدارة اللجوء إلى القضاء مع خصم 35 جنيه عن كل يوم تأخير بدون الرجوع إلى المقاول.

- يقوم جهاز الإشراف التابع للجهة المالكة بالمشاركة فى إعداد قوائم الكميات وإعداد المستخلصات الدورية والختامى.

- إذا كان المقاول مهندسا يجوز له ترشيح نفسه مهندسا على العملية موضع التعاقد.

- يجوز فسخ العقد إذا توقف العمل كليا مدة تزيد عن ثمانية ايام بغير اسباب قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

- يتم الاعلان عن الممارسة العامة بطريقة الاعلان عن المناقصة العامة ويجوز فى حالة الاستعجال تقصير المدة المحددة لتقديم العروض على الا تقل عن 10 ايام من تاريخ اول اعلان عن الممارسة.

- إذا لم يعد المقاول سيارة للعمل, فإن للإدارة الحق فى استئجار سيارة دون اعتراض من المقاول مع خصم 50 جنيه عن كل يوم تأخير للسيارة.

- لمعرفة كمية الأتربة الموجودة فى الرمل تؤخذ كمية من مخبار مدرج وتقلب جيدا فى كمية مساوية من الماء ويترك لمدة 3 ساعات فتظهر طبقة الأتربة ويشترط ألا يزيد ارتفاعها عن 6% من الارتفاع الكلى.

- يجوز بموافقة الجهة الإدارية وعلى مسئوليتها بالنسبة لصرف دفعات تحت الحساب صرف نسبة الـ 10% الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من احد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى 20 يوم من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

- تستخدم عقود محدودة الفئات فى حالة عدم اكتمال التصميمات والرسومات.

- يجب على المهندس أن يتفهم العلاقة بين الرسومات والمواصفات حيث تبين الرسومات ما هو مطلوب عمله بينما تبين المواصفات كيف يتم انجازه.

- فى مقاولة تسعير الوحدات توضع فئات لبنود محدودة ولكن بدون كميات ويحدد لهذه المقاولة مدة معينة أو قيمة إجمالية يجوز تعديل فئاتها.

- يشون الطوب على شكل رصات منتظمة لا يزيد عدد الرصة فيها عن خمسة آلاف طوبة ولا يزيد عرض الرصة عن 1.5 م.

مع اطيب امنياتى بالتوفيق -  د. رشا مازن