جامعة سوهاج                      كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية – مستوى 400

المادة: عقود ومواصفات            امتحان آخر العام – الفصل الدراسى الثانى 2017- 2018

درجة الامتحان: 90 درجة                               الزمن: ثلاث ساعات

أجب عن الأسئلة التالية:

تنظيم الاجابة وتنسيقها عامل هام فى تقدير الدرجات.

السؤال الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة دون كتابة السؤال. (30 درجة) مع مراعاة الترتيب

- يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة المالكة مبلغه بما لا يجاوز 3% من القيمة التقديرية للمشروع.

- يتحمل المقاول دفع مبلغ اضافى للمهندس المشرف نظير قيامه بمسئوليات الاشراف ليلا بواقع 5 جنيهات فى الساعة عن التشغيل ليلا.

- فى مقاولة تسعير الوحدات يوضع فئات لبنود محدودة ولكن بدون كميات ويحدد لهذه المقاولة مدة معينة او قيمة إجمالية يجوز تعديل فئاتها.

- يستعمل الجير السلطانى فى اعمال الدهانات ويستخدم الجير المطفى العادى فى اعمال البياض.

- يحتوى المظروف الفنى على الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات.

- يعتبر دراسة كيفية التمويل وعمل منحنى التدفق المالى لمراحل التنفيذ والاحتياجات المادية للمشروع ضمن مرحلة دراسات الجدوى.

- على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالى لاخطاره بقبول العطاء التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت.

- لا يجوز تعديل مواصفات وحدة القياس او الكميات المحددة فى اى بند من بنود المقايسة فهى اساس المفاضلة بين مقدمى العطاءات.

- إذا كان المقاول مهندسا يجوز له ترشيح نفسه مهندسا على العملية موضع التعاقد.

- فى حالة وجود تعارض بين المواصفات والرسومات فيؤخذ بنص المواصفات.

- قد يكون التأمين المؤقت المصاحب للعطاء فى صورة خطابات كفالة بحيث تكون نافذة المفعول لمدة 80 يوم من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.

- يجوز فسخ العقد إذا توقف العمل كليا مدة تزيد عن ثمانية ايام بغير اسباب قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

- يجوز بموافقة الجهة الإدارية وعلى مسئوليتها بالنسبة لصرف دفعات تحت الحساب صرف نسبة الـ 10% الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من احد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى 20 يوم من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

- إذا لم يقم المقاول بتنفيذ مكتب داخل الموقع خلال 14 يوم من تاريخ استلام الموقع توقع عليه غرامة قدرها 150 جنيه عن كل يوم يمضى لحين اتمام تنفيذ المكتب.

- لمعرفة وجود مواد عضوية بالرمل يضاف كمية مساوية من محلول الصودا الكاوية بنسبة 3% وترج داخل زجاجة وتترك لمدة 24 ساعة فإذا كان المحلول برتقالى اللون فيكون به مواد عضوية  ويعتبر الرمل غير صالح لأى عمل.

- يحق للجهة الإدارية تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 35% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار.

- العطاءات هى وسيلة المالك لاختيار من يقوم بتنفيذ المشروع من المقاولين للحصول على أفضل العروض المقدمة.

- يمكن طرح المشروع بطريقة الاسناد المباشر وفيها يجوز للجهة المالكة أن تكتفى بالمقاولين المسجلين لديها.

- يكون للجهة المالكة الحق فى مراجعة الأسعار المقدمة فى العطاءات ويعتد بالعطاء المبنى على خفض نسبة مئوية عن اقل عطاء يقدم فى المناقصة.

- لا تتجاوز غرامة التأخير بالنسبة لتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية 4% من قيمة العقد.

السؤال الثانى : (20 درجة)

- تشكل لجنة البت من اعضاء لم يشتركوا فى لجنة فتح المظاريف, تكلم عن تشكيل لجان البت وما هى الإجراءات التى تقوم بها لجنة البت؟

- كيف يقوم المقاول بتسليم المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه؟

- تكلم بالتفصيل عن سبعة انواع من الطوب المستعمل فى المبانى؟

- ما هى الاجراءات التى تتخذها الجهة الإدارية إذا اغفل مقدم العطاء عن تحديد فئة بند من البنود بعيدا عن استبعاد العطاء؟

السؤال الثالث : (20 درجة)

- المناقصات هى اساليب اختيار المالك للمقاول لتنفيذ المشروع وتوجد منها العديد من الأنواع, اشرح بالتفصيل كل من طريقة الممارسة العامة والممارسة المحدودة؟

- يعتمد مستوى صياغة المواصفات على عدة عوامل تكلم عنها مع ذكر طرق صياغة المواصفات؟

- اذكر توصيف دقيق لبنود اعمال الحفر والردم؟

- يمر مشروع التشييد بعدة مراحل مختلفة, تكلم عن المرحلة الثانية؟

السؤال الرابع : (20 درجة)

- اذكر جميع الحالات التى يحق للإدارة فسخ العقد او سحب العمل من المقاول؟

- تقدم العطاءات فى مظروفين احدهما للعرض الفنى والاخر للمالى, اذكر محتويات المظروفين؟

- يوجد العديد من انواع العقود, تكلم عن كل من عقود التكلفة والأجور وعقود التكلفة المستهدفة مع ذكر مميزات وعيوب عقود التكلفة والأجور؟

- تكلم عن الاجراءات التى يجب على لجنة فتح المظاريف اتباعها اثناء فتح المظاريف؟

مع اطيب امنياتى بالتوفيق -  د. رشا مازن